## Slide 1
制定项目计划
人员分工、技能和绩效改进提高工作
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
合同签订
初始阶段
项目季度回顾
项目季度回顾
验证完善阶段
项目季度回顾
项目终验
1.收集工作量原始数据
2.分项目组确定角色和职责
3.分项目组拟定周工作量评估表
4.分项目组拟定月技能评估表
5.针对工作量评估表每月统计各项目组的工作量和绩效，并对岗位设置提出调整建议
6.针对技能评估表每月评估各项目组成员的技能水平，产生差距报告和改进建议
7.将岗位调整和员工技能水平的改进写入服务持续改进计划，并跟踪执行。