## Slide 1
制定项目计划
项目沟通计划
沟通方式
现场面对面沟通-适用于访谈、培
训、运维办例会等工作内容
远程电话-项目资源安排、进度计
划调整、项目问题讨论和跟踪等
电子邮件-项目周报、运维情况月
报、交付件、会议通知等
书面正式文档-变更请求、完工报
告、产品交付清单等
运维办例会机制
时间：每周或者双周例会；
地点：XXXX信息中心现场；
参与人员：XX项目成员，乙方项目
组驻场人员；
双方协调人员：管理领导，乙方PM
会议主持：主任、执行主管；
议题：运维情况回顾、项目计划与进
度回顾、项目风险、问题、需要协调
事宜讨论。
项目需要支持和
配合的方面
驻场人员正式授权、得到高层领导的支
持和X部经理的配合；
沟通和确认驻场人员的职责和分工；
提供项目组开展工作所需要的相关帐号
及权限，包括OA、VSS和内线电话等；
提供当前制度、流程、手册(应用和IT基
础架构)和岗位描述文档；
提供IT服务管理所涉及的应用功能描述
文档和架构设计文档；
项目验收阶段，安排运维办相关领导配
合验收评估和验收文件的最终签署。