## Slide 1
风险分析与应对策略
风险描述
可能性
影响程度
应对措施
需求变更频繁
高
高
建立严格的需求变更管理流程，变更需评估影响并获得审批
供应商交付延期
中
高
在合同中明确交付时间和违约责任，定期跟进开发进度
数据迁移失败
低
高
制定详细的数据迁移方案，进行充分的测试和验证
技术方案兼容性差
中
高
在需求阶段开展技术选型评估，选择成熟稳定的技术方案；在
开发前进行原型验证，确保各模块间兼容
团队关键成员离职
中
高
建立核心人才备份机制，关键岗位配备AB角；签订竞业协议与
激励绑定，减少人才流失风险
上线后系统性能瓶颈
低
高
制定详细的性能测试计划，模拟真实业务场景进行压测；预留
性能优化预算，上线后持续监控系统指标并快速迭代