## Slide 1
预算执行情况
支出构成
分布明细
50000
外部服务 (11.1%)
100000
软硬件采购 (22.2%)
300000
人力成本 (66.7%)
预测
趋势
980,000
预测最终总支出
财务
状态
财务健康
预测偏差低于预算 2%资
金使用符合预期计划
1000000
项目总预算金额
450000
当前累计支出
45%
预算执行完成率
40%
项目整体时间进度
核心洞察：人力成本占比最高，需重点关注后续外包服务的预算审批
流程，确保项目整体资金使用安全可控