## Slide 1
当前问题与阻碍
V
S
第三方支付网关沙箱环
境故障
UI设计稿评审反馈周期
过长
合同审批流程协调
周期长
查
01 不良影响
02 不良根因
03 核心痛点
支付模块测试停滞，可能直接延误
项目整体上线时间节点
提交紧急支持工单，并行启动备用
支付方案的可行性研究
合同未签署导致项目无法进入核心开
发阶段，直接阻断项目的关键路径
01 行动
02 规范
03 对策
提交紧急支持工单，并行启动备用
支付方案的可行性研究
已对齐设计负责人，优化评审SOP，
设定4小时内的明确反馈时限
请管理层协调法务部门资源，优先
处理供应商B的合同审批