## Slide 1
项目组织结构与RACI矩阵
任务 / 关键活动
项目经理
产品负责人
技术负责人
测试负责人
销售总监
制定项目计划
A
R
C
I
C
需求收集与确认
C
A
R
C
R
系统架构设计
I
C
A
C
I
开发与单元测试
I
I
A
C
I
系统集成测试
C
C
R
A
I
用户验收测试
C
R
C
A
A
图例说明：A = 最终负责人 • R = 执行人 • C = 咨询方 • I = 知情方