## Slide 1
执行
年度总结、工作事项复盘、GRAI复盘法
Goal
年初目标
机票下单成功率达到
99.90%
下单接口P95降至
1.5秒
Result
完成情况
目标达成，成功率达到
99.95%
下单接口P95降至
1.2秒
过程分析
成功的原因
主观原因
客观原因
1、目标明确：以成功率99.20%、P95耗时
3.2秒为基线，拆解季度目标，按周复盘。
研发、产品与测试共同跟踪异常订单。
2、链路治理：统一超时与重试预算，补齐
幂等校验，结合灰度发布与快速回滚。
1、上游改善：供应商同步治理接口抖动，
配合统一错误码，降低上游超时与误重试。
2、资源保障：基础设施团队提供弹性扩容，
业务流量与压测预期接近，未出现超预期
突发，为下单链路稳定运行提供支撑。
目标明确
链路治理
上游改善
资源保障
Insight
归类总结
经验规律
总结01
目标拆到关键节点，成功率与P95同步跟踪；
统一统计口径与责任人，以周度复盘持续纠偏。
总结02
将幂等、超时与回滚沉淀为通用能力，联动
上游治理与容量验证，防止故障被重试放大。